Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture
Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable

Information sur le document

Projet : Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable
Client : Foosus
Préparé par : Fonction Architecture (Steve Kacou)
Version : 0.1
Date : 01 sept. 2025

Table des Matières

Liste des tableaux

1. Objet de ce document
Ce contrat formalise l’accord entre la fonction architecture et les équipes de développement et conception (Produit, Ingénierie, Ops). Il définit les livrables attendus, les standards à respecter et les modalités de collaboration afin de garantir que l’architecture cible soit mise en œuvre dans le respect des objectifs business et techniques.

L’objectif est de sécuriser la qualité, la traçabilité et la gouvernance du développement, tout en permettant des itérations rapides compatibles avec le contexte Lean-Agile de Foosus.

2. Introduction et contexte
La plateforme Foosus historique (Storefront monolithique + services hétérogènes) a atteint ses limites : dette technique élevée, incidents fréquents, délais longs de mise en production.
La transformation engagée vise à :
- Mettre en place une nouvelle plateforme géociblée, modulaire et scalable.
- Assurer une meilleure expérience utilisateur mobile et la disponibilité en conditions réseau dégradées.
- Soutenir la croissance (utilisateurs + producteurs) et la réputation de la marque.
Ce contrat définit les engagements mutuels entre l’architecture et les fonctions de développement/conception pour la mise en œuvre de la Phase 1 (6 mois, 50 000 USD).
3. La nature de l’accord
- La fonction architecture fournit la vision cible, les principes, les standards et la trajectoire.
- Les équipes de développement et Ops s’engagent à respecter ces orientations et à produire les livrables convenus.
- Les décisions structurantes sont validées en comité d’architecture mensuel, avec reporting au CIO.
- Tout changement de périmètre ou dérogation passe par une procédure de revue formelle (cf. section 12).
4. Objectifs et périmètre
2.1 Objectifs
- Livrer un prototype fonctionnel de recherche géociblée.
- Standardiser la stack technologique (Spring Boot, React, PostgreSQL, Kubernetes, Kafka).
- Mettre en place un pipeline CI/CD minimal avec monitoring et tests automatisés.
- Garantir la conformité aux exigences business (KPIs et SLA définis).
2.2 Périmètre
- Développement de l’application mobile/web + APIs partenaires.
- Mise en place des services cœur : Search, Catalog, Orders, Identity, Billing.
- Prototype limité à la recherche géociblée en Phase 1.
- Exclusions Phase 1 : migration complète des données, refonte exhaustive de toutes les fonctionnalités legacy.
5. Parties prenantes, préoccupations et visions

La réussite de l’architecture dépend directement de l’adhésion des équipes qui la conçoivent, la développent et l’exploitent. Le tableau ci-dessous synthétise les principales parties prenantes du développement et de la conception, leurs préoccupations majeures, ainsi que la vision qui leur est associée dans le cadre du projet.

Partie prenante	Préoccupation principale	Vision associée
Ingénierie (Pete Parker)	Standardiser les stacks, améliorer DevX, limiter la dette technique.	CI/CD documenté, stack homogène, microservices découplés.
Ops (Jack Harkner)	Assurer continuité de service et observabilité.	Déploiements sans interruption + monitoring unifié.
Produit (Daniel Anthony, CPO)	Rapidité de livraison et alignement business.	Releases fréquentes, incrémentales et mesurables.
Fonction Architecture (Steve Kacou)	Cohérence et gouvernance des choix techniques.	Respect principes, trajectoire claire, standards appliqués.

Tableau 1 — Parties prenantes, préoccupations et visions
6. Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
6.1 Description
- Architecture basée sur microservices découplés (Search, Catalog, Orders, Identity, Billing).
- API-first avec spécifications OpenAPI 3.x.
- Données critiques gérées via PostgreSQL + indexation géospatiale.
- Conteneurisation et orchestration via Docker/Kubernetes.
6.2 Principes stratégiques
- Responsabilité unique des services.
- Découplage fort entre domaines.
- Sécurité intégrée dès la conception.
- Innovation rapide avec feature toggles et tests contrôlés.
6.3 Référence aux conditions requises
- Respect des exigences de performance (<200 ms API Search).
- Disponibilité ≥ 99,9 %.
- Expérience mobile fluide en 3G.
- Suivi métriques et KPIs définis dans l’ARS.
7. Livrables architecturaux
- Prototype recherche géociblée.
- Standards techniques (stack validée, API-first, sécurité, CI/CD).
- Documentation technique (API contracts, guidelines DevOps).
- Rapport de tests (UX, DevX).
8. Plan de travail commun priorisé
Le plan de travail priorisé décrit les principaux lots de la Phase 1, avec leurs activités clés et livrables associés. Il sert de guide commun aux équipes pour suivre l’avancement et garantir l’alignement sur les objectifs du projet.
Lot de travail	Objectif	Activités détaillées	Livrables	Lien aux KPIs/Exigences
1. Définition et standards	Poser les bases de la plateforme	- Finaliser les principes d’architecture- Définir la stack cible (Spring Boot, React, PostgreSQL, Kubernetes)- Établir les API contracts (contract-first, OpenAPI 3.x)- Définir les règles de sécurité by design	- Standards techniques- Spécifications d’API validées	Cohérence technologique, facilité recrutement, réduction dette technique
2. Prototype recherche	Démontrer la valeur de la recherche géociblée	- Développer le microservice Search- Intégrer la géolocalisation (GPS + saisie manuelle)- Concevoir le data model (catalogue + coordonnées)- Réaliser des tests fonctionnels internes	- Prototype fonctionnel- Documentation technique et fonctionnelle	KPI : <200 ms API Search, expérience mobile fluide en 3G
3. CI/CD et monitoring	Sécuriser les déploiements et améliorer la visibilité	- Mettre en place pipeline CI/CD minimal- Automatiser les tests unitaires & intégration- Déployer observabilité (logs, métriques, traces)- Créer un dashboard consolidé (technique + business)	- Pipeline CI/CD opérationnel- Dashboard de monitoring	KPI : déploiement <30 min, uptime ≥99,9 %, incidents P1 <1/mois

Tableau 2 - Plan de travail
9. Plan de communication

Évènement	Canaux	Format	Contenu	Rythme
Stand-up hebdo	Teams / Slack	30 min	Suivi avancement dev	Chaque lundi
Comité archi	Réunion mensuelle	1h	Décisions structurantes	15 sept. → 15 févr.
Démo prototype	Réunion live	Démo technique	Validation incrément	31 janv. 2026

Tableau 3 - Plan de communication
10. Risques et facteurs de réduction

ID	Risque	Gravité	Probabilité	Stratégie	Propriétaire
R1	Endettement technique persistant	Élevée	Moyenne	Limiter scope, appliquer standards	Architecte
R2	Retards livraison prototype	Moyenne	Moyenne	Suivi agile + incréments	Ingénierie
R3	Instabilité en production	Élevée	Moyenne	CI/CD + tests auto	Ops
R4	Ressources limitées	Moyenne	Élevée	Planification progressive	CIO

Tableau 4 - Risque et facteurs de réduction
11. Hypothèses

ID	Hypothèse	Impact si fausse	Propriétaire
H1	Ressources dev/ops disponibles 50 % du temps	Retards planning	Ingénierie
H2	Budget 50k USD suffisant	Développement incomplet	CFO
H3	Validation régulière des livrables	Blocages et retards	CPO / CIO

Tableau 5 - Hypothèses
12. Critères d’acceptation et procédures
- Prototype recherche fonctionnel validé en M5.
- Respect des standards technologiques documentés.
- KPIs Phase 1 atteints : +10 % adhésions, 4 producteurs/mois, <1 incident P1/mois.
- Validation formelle par comité d’architecture.
13. Procédures de changement de périmètre
1. Identification de la demande par une partie prenante.
2. Analyse d’impact par l’architecte logiciel.
3. Arbitrage en comité d’architecture.
4. Mise à jour des livrables impactés (SoW, ARS, contrats).
14. Conditions requises pour la conformité
- Respect intégral des standards technologiques validés.
- Livraison des artefacts techniques (API contracts, doc CI/CD).
- Suivi des KPIs business et techniques.
15. Développement et propriété de l’architecture
- La fonction architecture garde la supervision et la cohérence globale.
- Ingénierie et Ops sont propriétaires des implémentations techniques.
- Les évolutions sont validées par comité d’architecture.
16. Calendrier
- Septembre 2025 : Standards, principes, API contracts.
- Octobre – novembre 2025 : Architecture cible détaillée, prototype Search.
- Décembre 2025 – janvier 2026 : CI/CD, monitoring, tests.
- Février 2026 : Consolidation + bilan Phase 1.
17. Personnes approuvant ce plan

Nom	Rôle / Domaine	Date	Signature
Natasha Jarson	CIO	01 sept. 2025
Daniel Anthony	CPO	01 sept. 2025
Pete Parker	Responsable Ingénierie	01 sept. 2025
Jack Harkner	Responsable Ops	01 sept. 2025
Steve Kacou	Architecte logiciel	01 sept. 2025

Tableau 6 – Approbations et signatures