  Déclaration de Travail d’Architecture
Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable

Information sur le document

Élément	Valeur
Nom du projet	Foosus – Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable
Préparé par	Steve Kacou – Architecte logiciel
N° de version du document	0.1
Titre	Déclaration de travail d’architecture (Statement of Architecture Work – SoW)
Date de version du document	01 septembre 2025
Revu par	Natasha Jarson (CIO), Daniel Anthony (CPO)
Date de révision	05 septembre 2025
Liste de distribution	Direction (CEO, CIO, CPO, CFO, CMO), Ingénierie, Ops, Produit, Fonction Architecture
De	Steve Kacou – Fonction Architecture
Date	01 septembre 2025
Email	steve.kacou@foosus.com
Pour Action	Validation et Approbation
Date de rendu	01 septembre 2025
Email	board@foosus.com
Types d’action	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion
Historique des versions	voir repository git

Table des Matières

Liste des tableaux

1. Objet de ce document
Ce document constitue la Déclaration de Travail d’Architecture pour le projet Foosus – solution géociblée. Il définit le cadre de référence de la Phase 1 (6 mois, budget 50 000 USD), couvrant la vision, le périmètre, l’approche et les critères de succès qui permettront d’évaluer la bonne exécution du projet.
La présente Déclaration sert de référence partagée entre la fonction architecture, l’équipe de direction et les équipes opérationnelles de Foosus . Elle constitue une base d’accord formel entre les parties prenantes sur les conditions de succès, les rôles et les livrables attendus.
Ce travail s’inscrit dans la Phase A – Architecture Vision du cycle ADM TOGAF et guidera les étapes suivantes (phases B à F), garantissant la cohérence et la continuité vers l’architecture cible.
2. Déclaration de travail d’architecture
2.1 Requête du projet et contexte
Foosus souhaite relancer sa croissance et rétablir la confiance du marché en développant une nouvelle plateforme e-commerce, dotée de capacités de géociblage, pour mettre en relation consommateurs et producteurs/artisans locaux.
La plateforme historique a atteint un stade critique : dette technique et manque de cohérence, équipes focalisées sur l’extinction d’incendies, pannes visibles (pics liés aux campagnes), délais de mise en production trop longs et faible visibilité en temps réel sur la santé technique et business. Le taux d’inscriptions utilisateurs, KPI central pour la Direction et les investisseurs (CEO/CFO), est en déclin.

En réponse, le comité exécutif lance un projet d’architecture stratégique visant à :
1. définir une architecture cible standardisée, scalable, sécurisée et maintenable,
2. livrer un prototype centré sur la recherche géociblée,
3. poser des principes et une gouvernance lean favorisant l’expérimentation et la visibilité temps réel (tech + business),
4. organiser la coexistence transitoire avec l’existant en vue de son décommissionnement progressif.
2.2 Description du projet
Le projet « Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable » vise à concevoir une solution géociblée connectant producteurs et consommateurs locaux, bâtie sur une plateforme moderne pour soutenir la croissance, favoriser l’innovation rapide et s’étendre multi-villes.
Un premier incrément portera sur la recherche géociblée, permettant aux consommateurs d’identifier les produits de producteurs et artisans locaux disponibles à proximité. Cette capacité reposera soit sur la géolocalisation consentie par l’utilisateur, soit sur la saisie volontaire d’une adresse ou d’une ville.
Le projet inclut aussi la définition d’une trajectoire de transition progressive depuis la plateforme existante, pour garantir la continuité du service et limiter les risques.
2.3 Vue d’ensemble (Vision)
La vision de Foosus est de bâtir une plateforme socio-technique durable, au service d’un approvisionnement alimentaire géographiquement responsable. Cette plateforme reposera sur une architecture conçue pour :
- Favoriser l’innovation rapide et l’expérimentation continue,
- Soutenir une livraison incrémentale de nouvelles fonctionnalités,
- Renforcer la sécurité intégrée dès la conception,
- Offrir une expérience utilisateur homogène, accessible sur tout type de terminal, y compris en mobilité ou en conditions de faible bande passante.

Figure 1 - Étapes de transition
2.4 Alignement stratégique
Le projet est aligné sur les objectifs stratégiques de Foosus :
- Relancer la croissance utilisateurs (adhésions/jour , producteurs/mois).
- Améliorer la qualité de service (réduction des incidents P1, mises à jour sans interruption).
- Accélérer le time-to-market (délai de release < 1 semaine).
- Soutenir une expansion géographique (multi-régions, multi-pays).
- Consolider une culture Lean-Agile (Kanban, amélioration continue) avec une gouvernance d’architecture claire.
3. Objectifs et périmètre
3.1 Objectifs business
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Relancer la croissance utilisateurs	Augmentation de 10 % du nombre d’adhésions/jour, inversion de la tendance négative constatée ces derniers mois.
Accroître le réseau de producteurs	Passer de 1,4 adhésions producteurs/mois à 4/mois.
Améliorer le time-to-market	Réduire le délai de mise en production de 3,5 semaines à moins d’une semaine grâce à CI/CD et une architecture modulaire.
Réduire les incidents de production	Passer de >25 incidents P1/mois à <1 incident/mois, renforcer la stabilité et la réputation de la marque.
Étendre la plateforme géographiquement	Déploiement multi-régions et multi-pays, avec des performances homogènes.
Offrir une meilleure expérience mobile	Accessibilité fluide, même sur réseaux faibles (3G, connexions instables).
Favoriser l’innovation rapide	Capacité à tester, expérimenter et déployer de nouvelles fonctionnalités via feature flags et A/B testing.
Améliorer la visibilité en temps réel	Intégrer un monitoring technique et business accessible aux équipes (CIO, CPO, CMO) pour piloter la plateforme et réagir rapidement.
Soutenir l’expérience développeur	Concevoir une plateforme qui facilite la livraison continue de nouvelles fonctionnalités, limitant la dette technique.

Tableau 1 – Objectifs business
3.2 Périmètre du projet
Le périmètre de cette phase 1 est cadré de manière stricte afin de respecter les contraintes de budget (50 000 USD) et de durée (6 mois).

Inclus
- Définition de l’architecture cible (AS-IS, TO-BE, Gap Analysis, principes et standards).
- Rédaction des livrables TOGAF attendus (SoW, ARS, Contrats d’architecture).
- Prototype fonctionnel centré sur la recherche géociblée.
- Roadmap de migration (vision 12–18 mois).
Exclus
- Mise en production complète de la plateforme finale.
- Migration exhaustive des données et des utilisateurs.
- Refactorisation de toutes les fonctionnalités actuelles.
- Gouvernance d’architecture complète (Architecture Board, conformité étendue).
3.3 Parties prenantes, préoccupations et visions
Les parties prenantes de Foosus ont des attentes diverses vis-à-vis de la nouvelle architecture. Le tableau suivant synthétise leurs préoccupations principales et la vision associée que l’architecture devra adresser. Cet alignement garantit que la trajectoire proposée réponde à la fois aux besoins business, techniques et opérationnels.

Partie prenante	Préoccupation principale	Vision associée
Ash Callum (CEO)	Relancer la croissance utilisateurs et rétablir la confiance du marché.	Une architecture permettant des campagnes multi-villes et une expérience fluide.
Natasha Jarson (CIO)	Réduire la dette technique, sécuriser la plateforme, améliorer la gouvernance.	Une architecture standardisée, sécurisée dès la conception, et gouvernée Lean.
Daniel Anthony (CPO)	Fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités alignées sur la valeur business.	Une plateforme incrémentale, permettant des releases rapides et testables.
Christina Ortega (CMO)	Améliorer la réputation et soutenir l’acquisition multi-marchés.	Une solution stable, hautement disponible et visible en temps réel.
Jo Kumar (CFO)	Respect du budget et visibilité sur le ROI.	Un projet maîtrisé, itératif, limitant les risques financiers.
Pete Parker (Ingénierie)	Limiter les pannes, améliorer l’expérience développeur, éviter la dette technique.	Une architecture modulaire et CI/CD facilitant la maintenance et l’innovation.
Jack Harkner / (Ops)	Assurer la continuité de service et réduire les incidents en production.	Des déploiements sans interruption et une observabilité renforcée.
Steve KACOU (Fonction Architecture)	Garantir cohérence, standardisation et trajectoire évolutive.	Une cible claire, des contrats d’architecture et un plan de migration progressif.

Tableau 2 – Parties prenantes, préoccupations et visions associées
3.4 Approche managériale
Le projet est conduit selon une approche Lean-Agile, combinant Kanban et amélioration continue. Cette approche favorise :
- Des livraisons incrémentales,
- Des validations fréquentes par les parties prenantes,
- Une capacité d’ajustement rapide en cas de besoin.
Gouvernance et rôles:
- CIO (sponsor exécutif) : garante de la gouvernance et du respect des objectifs business.
- Architecte logiciel : responsable de la cohérence technique, de la conformité aux principes et de la trajectoire architecturale.
- CPO et équipe Produit : responsables de la priorisation des besoins utilisateurs.
- Ingénierie et Ops : chargé de l’implémentation, du déploiement et de l’exploitation.
Les décisions structurantes sont validées lors de comités d’architecture mensuels. L’avancement opérationnel est suivi via revues hebdomadaires (stand-ups élargis).
3.5 Procédures de changement de périmètre
Tout changement de périmètre doit être soumis via une demande formalisée (RFC) et évalué selon son impact sur :
- les objectifs business,
- le budget (50 000 USD),
- et la durée du projet (6 mois).
- Les changements mineurs peuvent être validés par la CIO et l’Architecte logiciel.
- Les changements majeurs (impact fort sur coûts, délais ou risques) sont arbitrés en Comité d’architecture.
Chaque modification approuvée entraîne une mise à jour du SoW et une communication claire aux parties prenantes.
4. Rôles et responsabilités
4.1 Structure de gouvernance
Le projet est sponsorisé et piloté par la direction de Foosus.
L’architecte logiciel (fonction architecture) travaille en transversal avec les équipes produit, ingénierie et opérations.
Sponsors et parties prenantes clés:
- CEO – Ash Callum : sponsor exécutif, valide les orientations stratégiques.
- CIO – Natasha Jarson : responsable de la fonction architecture, N+1 de l’architecte.
- CPO – Daniel Anthony : responsable produit, valide les besoins fonctionnels.
- CFO – Jo Kumar : représentant des investisseurs, suivi du taux d’inscriptions utilisateurs et viabilité financière.
- CMO – Christina Orgega : responsable marketing, suivi de la réputation de la marque et de la performance des campagnes.
- Engineering Lead – Pete Parker : responsable technique et des équipes de développement.
- Ops Lead – Jack Harkner : responsable opérations (déploiement, monitoring).
Équipes contributrices:
- Équipe Produit : exprime et priorise les besoins utilisateurs.
- Équipe Ingénierie (Dev squads) : conçoit et développe les solutions techniques.
- Équipe Opérations (Jack Harkner) : assure le déploiement, la surveillance et l’exploitation.
- Fonction Architecture (Steve Kacou) : définit les standards, la cible et la trajectoire.
4.2 Process du projet
Méthodologie : Lean-Agile (Kanban, amélioration continue).
Réunions :
- Stand-up hebdomadaire architecture / produit / ingénierie,
- Comité mensuel d’architecture (validation principes, trajectoire, livrables),
- Revue de sprint / démonstration du prototype (Mois 5),
- Revue finale Phase 1 (Mois 6).
Référentiels :
- dépôt GitHub “Architecture Repository” (artefacts, modèles, livrables), utilisé comme source unique de vérité.
- Assurance qualité : validation des livrables par la CIO, alignement avec les contrats d’architecture (Business & Dev).
- Suivi des KPIs : reporting mensuel sur le taux d’inscriptions utilisateurs, incidents de production, délais de mise en production et stabilité de la plateforme.
- Gestion des changements : toute évolution du périmètre ou des principes passe par une revue formelle en comité d’architecture (voir Section 6 – Plan de travail).
4.3 Rôles et responsabilités (RACI)
La matrice ci-dessous précise la répartition des rôles et responsabilités des principales parties prenantes dans le cadre du projet Foosus. Elle indique, pour chaque tâche ou livrable clé, qui est responsable de l’exécution, qui approuve, qui doit être consulté et qui est simplement informé. Cet outil assure la clarté de la gouvernance et évite tout chevauchement ou oubli de responsabilités.

Tâche / Livrable	CEO (Ash)	CIO (Natasha)	CPO (Daniel)	CFO (Jo)	CMO	Ingénierie (Pete & Devs)	Ops (Jack)	Architecte logiciel (Steve KACOU)
Validation vision d’architecture	A	R	C	C	C	C	I	R
Production du SoW	I	A	C	I	I	I	I	R
Spécification des conditions requises	I	A	R	C	C	C	I	R
Contrats d’architecture (Business & Dev)	A	R	R	C	C	R	I	R
Gap Analysis & Trajectoire	I	A	C	I	I	C	C	R
Prototype (recherche géociblée)	I	I	R	I	I	R	R	C
Suivi KPI inscriptions & réputation	I	C	C	A	A	I	I	C
Revue des risques & validation des KPIs	A	R	R	C	C	C	I	R

Tableau 3 – Matrice RACI des parties prenantes
- R = Responsible : exécute la tâche.
- A = Accountable : valide le résultat final et rend des comptes.
- C = Consulted : apporte son expertise ou un avis.
- I = Informed : tenu informé de l’avancement ou du résultat.
5. Approche architecturale
5.1 Processus d’architecture
Le projet Foosus applique la méthode TOGAF ADM dans une approche Lean-Agile incrémentale, adaptée au contexte d’une start-up. Seules les phases ADM pertinentes pour la Phase 1 du projet sont couvertes, avec des livrables ciblés et une gouvernance allégée.

Phase	Couverture dans ce projet	Adaptations spécifiques à Foosus
Préliminaire	✔ Amorcée et finalisée	Mise en place de la fonction architecture (rôle unique), principes Lean-Agile au lieu d’un cadre lourd ; Enterprise Continuum réduit à un “Architecture Repository” GitHub ; gouvernance limitée à CIO + Architecte logiciel.
A – Vision	✔ Couvert	Vision centrée sur les parties prenantes ; premier incrément = recherche géociblée ; KPIs business précis (adhésions, incidents, délais). Livrable : Statement of Architecture Work validé.
B – Business	✔ Cible only	Analyse simplifiée des acteurs (consommateurs, producteurs, back-office) et de leurs besoins. Pas de modélisation exhaustive BPMN → seulement une value stream map et quelques scénarios clés.
C – IS (Applications & Données)	✔ Cible only	Définition de l’architecture applicative (microservices, API Gateway minimal, CI/CD) et des données critiques (géolocalisation, catalogue produits, recherche). Limité au prototype fonctionnel pour Phase 1.
D – Technologique	✔ Cible only	Stack technique ciblée : conteneurisation, pipeline CI/CD minimal, monitoring/observabilité, sécurité by design. Infrastructure cloud simplifiée → déploiement MVP, pas encore d’architecture multi-régions complète.
E – Opportunities & Solutions	✔ Couvert	Définition d’une trajectoire pragmatique : prototype (Phase 1) → industrialisation (Phase 2). Opportunités évaluées : microservices, API-first, expérimentation contrôlée.
F – Migration Planning	✔ Couvert	Roadmap limitée : 6 mois (prototype + standards) + vision 12–18 mois (décommissionnement progressif de la plateforme legacy). Stratégie de coexistence avec l’existant documentée.
G – Governance	Partielle	Contrats d’architecture (Business + Développement) pour cadrer Phase 1. Gouvernance complète (Architecture Board, compliance reviews étendues) repoussée à la Phase 2.
H – Change Management	Non prioritaire	Pas de plan formalisé de gestion du changement en Phase 1. Repris via pratiques Lean : amélioration continue, feedback rapide, itérations courtes. Gouvernance du changement organisationnel → Phase 2.

Tableau 4 – Adaptation de l’ADM TOGAF au projet

5.2 Contenu de l’architecture
L’architecture cible de la Phase 1 couvrira :
- Principes et Vision : principes, AS-IS / TO-BE, Gap, KPIs.
- Architecture Business : acteurs (consommateurs, producteurs, back-office), processus de recherche/commande.
- Architecture SI :
  - Applications → microservices, API Gateway minimal, prototype recherche.
  - Données → géolocalisation, catalogue produits, recherche.
- Architecture Technologique : conteneurisation (Docker/K8s), CI/CD minimal, observabilité, sécurité.
- Livrables : SoW, ARS, Contrats d’architecture, prototype validé.
5.3 Principes d’architecture
Les principes d’architecture fixent les règles de haut niveau qui guideront la conception et l’évolution de la plateforme Foosus. Ils couvrent les domaines business, données, applications et technologies.

Principes Business
- Soutenir l’innovation rapide et l’agilité grâce à l’extensibilité.
- Renforcer la réputation de la marque via une architecture stable et prévisible.
- Décisions pilotées par le feedback et l’apprentissage continu.
Principes Data
- Protéger systématiquement les données personnelles (Personally Identifiable Information).
- Appliquer la cohérence en fonction du scénario (eventual consistency acceptée).
- Modéliser selon des bounded contexts clairs.
- Concevoir l’accès aux données selon les besoins (lecture, mutation).
Principes Applications
- Responsabilité unique et couplage faible des services.
- Interfaces ouvertes et extensibles, conçues pour évoluer.
- Approche pilotée par le contrat client (APIs = seulement les opérations/données nécessaires).
- Éviter les dépendances cycliques entre systèmes.
Principes Technologiques
- Privilégier les choix ouverts, standards, modifiables.
- Arbitrer systématiquement build vs buy de manière raisonnée.
- Favoriser des releases fréquentes et sans interruption utilisateur.
- Concevoir des composants traçables et catalogués.
- Valoriser la prévisibilité et la répétabilité plutôt que le non-déterminisme.
6. Plan de travail
6.1 Vue d’ensemble
Le plan couvre la Phase 1 du projet Foosus (du 01 sept. 2025 au 28 févr. 2026, budget 50 000 USD).
Objectifs :
- Définir l’architecture cible (principes, standards, AS-IS / TO-BE, Gap Analysis).
- Produire les livrables d’architecture (SoW, Spécification des conditions requises, Contrats d’architecture).
- Réaliser un prototype de recherche géociblée.
- Poser les bases pour le décommissionnement progressif de la plateforme historique.
- Améliorer l’expérience développeur pour accélérer la livraison de nouvelles fonctionnalités.
6.2 Jalons & activités principales
Afin de respecter la contrainte de 6 mois fixée par la direction et de garantir un avancement clair et mesurable, le projet est découpé en jalons mensuels. Chaque jalon associe des activités clés à des livrables concrets, permettant de suivre la progression de l’architecture et d’assurer la validation régulière par les parties prenantes.

Période	Activités clés	Livrables attendus
01 sept. → 30 sept. 2025	- Finaliser principes d’architecture & gouvernance lean. / - Gap Analysis (AS-IS / TO-BE). / - Définir les contrats d’architecture.	- SoW v1 validé. / - Principes d’architecture documentés. / - Gap Analysis.
01 oct. → 30 nov. 2025	- Définition détaillée de l’architecture cible (Business, Applications, Données, Technologie). / - Standards techniques (API-first, sécurité, CI/CD, monitoring). / - Conception du prototype recherche. / - Stratégie de coexistence avec l’existant (phases de décommissionnement).	- Spécification des conditions requises. / - Standards techniques. / - Design du prototype. / - Stratégie de transition.
01 déc. 2025 → 31 janv. 2026	- Réalisation du prototype (recherche géociblée, API Gateway minimal). / - Mise en place CI/CD minimal. / - Tests internes, retours sur l’expérience développeur.	- Prototype fonctionnel. / - Documentation technique. / - Rapport de tests (UX & DevX).
01 févr. → 28 févr. 2026	- Consolidation de la roadmap migration (12-18 mois). / - Évaluation KPIs initiaux (inscriptions, incidents, releases). / - Préparation Phase 2 (décommissionnement complet).	- Roadmap migration. / - Bilan Phase 1 (KPIs, DevX, enseignements). / - Dossier Phase 2.

Tableau 5 – Jalons, activités et livrables de la Phase 1
6.3 Plan de communication
La réussite du projet repose sur une communication fluide et régulière entre les différentes parties prenantes. Le plan de communication ci-dessous définit les rendez-vous clés, leurs fréquences et leurs participants afin de garantir une gouvernance efficace et une transparence continue tout au long de la Phase 1.

Évènement	Dates prévues	Participants	Format
Stand-up architecture	Tous les lundis (sept. 2025 → févr. 2026)	Architecte, CIO, Ingénierie, Produit	Réunion 30 min
Comité architecture	15 sept., 15 oct., 15 nov., 15 déc. 2025, 15 janv., 15 févr. 2026	CIO, CPO, CFO, CMO, Ingénierie, Architecte	Revue + validation
Démo prototype	31 janv. 2026	Produit, Ingénierie, Direction	Démo live
Revue finale Phase 1	28 févr. 2026	CEO, CIO, CPO, CFO, CMO, Ingénierie, Ops, Architecte	Présentation roadmap + validation

Tableau 6 – Plan de communication et instances de gouvernance (Phase 1)

7. Risques et facteurs de réduction
7.1 Analyse des risques
Ce tableau recense les principaux risques identifiés pour la Phase 1 du projet Foosus. Chaque risque est évalué selon sa gravité et sa probabilité, avec une stratégie de réduction définie et un propriétaire responsable de son suivi.

ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction / Stratégie	Propriétaire
R1	Dette technique existante qui ralentit l’intégration et crée des dépendances imprévues.	Élevée	Élevée	Limiter le périmètre Phase 1 (prototype recherche), appliquer principes d’architecture dès le départ.	Architecte logiciel
R2	Pannes récurrentes lors de déploiements ou pics de trafic.	Élevée	Moyenne	Mettre en place CI/CD minimal + tests automatisés + monitoring prototype.	Ingénierie
R3	Contrainte budgétaire (50k USD) limitant l’ampleur des développements.	Moyenne	Élevée	Prioriser les livrables d’architecture et un prototype limité mais démonstratif.	CIO
R4	Contrainte de temps (6 mois) pouvant réduire la qualité ou la profondeur des livrables.	Élevée	Moyenne	Planning serré avec jalons mensuels, validations rapides via comités d’archi.	Architecte logiciel
R5	Manque d’adhésion des parties prenantes (business, dev) aux standards.	Moyenne	Moyenne	Utiliser les contrats d’architecture pour formaliser les engagements et ouvrir à révision.	CIO / CPO
R6	Faible expérience mobile actuelle nuisant aux tests sur conditions réelles.	Moyenne	Moyenne	Prototyper avec performance mobile prioritaire, tests réseau faible bande passante.	Ingénierie
R7	Évolution du périmètre (scope creep) avec de nouvelles demandes en cours de phase.	Moyenne	Élevée	Procédure formelle de gestion du changement (Section 6), arbitrée en comité d’architecture.	CIO
R8	Recrutement ou disponibilité limitée des ressources dev/ops.	Moyenne	Moyenne	Planifier le prototype de manière incrémentale, impliquer Ops dès la conception.	Ingénierie / Ops

Tableau 7 – Registre des risques (Phase 1)
7.2 Hypothèses
En complément de l’analyse des risques, certaines hypothèses structurent la Phase 1 du projet Foosus. Ces hypothèses sont posées comme vraies pour la planification actuelle ; si elles s’avéraient fausses, elles pourraient avoir un impact significatif sur les délais, le budget ou la qualité des livrables.

Le tableau suivant synthétise ces hypothèses, leurs impacts potentiels et les responsables de leur suivi.

ID	Hypothèse	Impact si fausse	Propriétaire
H1	Les équipes Produit et Dev sont disponibles pour contribuer régulièrement.	Retards sur le prototype et la documentation.	Ingénierie / Produit
H2	Le budget de 50k USD couvre l’intégralité de la Phase 1 (livrables + prototype).	Besoin de financement complémentaire pour finaliser.	CIO
H3	Les parties prenantes valident rapidement les livrables intermédiaires.	Risque de blocage et dérapage du calendrier.	CEO / CIO
H4	Le choix d’outils open-source répond aux besoins sans coûts additionnels majeurs.	Augmentation imprévue des coûts (licences, cloud).	Architecte logiciel

Tableau 8 – Hypothèses de projet (Phase 1)

Chaque hypothèse identifiée est liée à un propriétaire chargé de vérifier sa validité et d’anticiper les impacts si elle devait s’avérer fausse.
8. Critères d’acceptation et procédures
8.1 Métriques et KPIs
Afin de mesurer objectivement la réussite de la Phase 1 et de vérifier la conformité des livrables à l’architecture cible, un ensemble de métriques a été défini.

Ces indicateurs couvrent à la fois la dimension business (adhésions, acquisition producteurs) et la dimension technique (stabilité, rapidité de livraison, expérience utilisateur).
Ils permettent de suivre l’impact concret du projet et de valider la valeur créée pour Foosus.
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification / Notes
Nombre d’adhésions utilisateurs/jour	Suivi analytics	+10 % par rapport au niveau actuel	Mesure l’impact de la plateforme sur l’attraction de nouveaux clients.
Adhésion de producteurs alimentaires	Suivi des inscriptions partenaires	4 nouveaux producteurs/mois (vs 1,4 actuel)	Indicateur clé de la valeur business pour Foosus.
Délai moyen de mise en production	Mesure cycle Dev → Prod	< 1 semaine (vs 3,5 semaines actuelles)	Montre l’amélioration du time-to-market grâce à CI/CD.
Incidents de production P1	Rapport d’incidents Ops	< 1/mois (vs >25/mois actuels)	Réduction des pannes critiques liées à la dette technique.
Prototype recherche géociblée	Démo & tests utilisateurs internes	Fonctionnel et validé en Mois 5	KPI spécifique à la Phase 1 (preuve de faisabilité technique).
Expérience mobile	Tests sur réseaux faibles	Accès fluide en 3G et bas-débit	Amélioration de l’UX dans zones à faible bande passante.

Tableau 9 – KPIs et critères d’acceptation (Phase 1)
8.2 Procédure d’acceptation
- Les livrables intermédiaires (SoW, Spécifications, Contrats) sont validés par la CIO (Natasha), avec revue consultative du CPO (Daniel) et de l’Ingénierie (Pete).
- Le prototype est présenté lors de la démo de fin janvier 2026, avec validation par l’équipe Produit et la Direction.
- La revue finale de la Phase 1 (28 février 2026) inclut :
  - Présentation du bilan Phase 1 (KPIs, enseignements),
  - Validation de la roadmap de migration,
  - Approbation du lancement de la Phase 2 par le CEO (Ash) et la CIO (Natasha).
9. Approbations signées
La présente Déclaration de Travail d’Architecture doit être formellement validée par les principales parties prenantes de Foosus. Le tableau ci-dessous recense les personnes responsables de cette approbation, leur rôle et l’espace prévu pour leur signature et la date de validation.

Nom	Rôle	Signature	Date
Ash Callum	CEO (Sponsor exécutif)
Natasha Jarson	CIO (Responsable architecture, N+1 architecte)
Daniel Anthony	CPO (Responsable produit)
Pete Parker	Responsable Ingénierie
Jack Harkner	Responsable Opérations
Steve KACOU	Architecte logiciel

Tableau 10 – Approbations et signatures
Ce tableau officialise l’engagement des acteurs clés sur le périmètre, les objectifs et la trajectoire définis pour la Phase 1 du projet Foosus.